路德生物环保技术（亳州）有限公司-2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）采购招标文件

招标编号：LDKJ-ZBCG-2026-11

招标人：路德生物环保技术（亳州）有限公司

招标代理：路德生物环保科技股份有限公司

2026年6月18日

目 录

2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）采购招标文件	3

1.招标说明：	3

2.投标须知：	4

3.投标文件的编制：	5

4.开标安排：	6

5.评标原则：	7

6.合同模板及付款方式：	8

2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）采购招标文件

路德生物环保科技股份有限公司下属公司路德生物环保技术（亳州）有限公司建设需采购2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）成套工程，为保证2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）成套工程的质量和资金的使用效益，使2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）成套工程的供应工作高效、顺利完成，根据公司采购管理规定，本次采用招标的方法择优选择供货单位。

1.招标说明：

1.1  项 目 名 称 ：路德生物环保技术（亳州）有限公司

1.2  项 目 地 点 ：安徽省亳州市谯城区古井镇酒神大道（原人民路）东侧、魏王路（原小康路）北侧。

1.3  主要供货内容：

2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）。

详见附件一。

1.4  招 标 数 量 ：2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）。

1.5  供货时间范围：暂定10天内货到采购方指定施工现场，10天内安装调试完毕具备投运条件。

1.6  质量保证要求及期限 ：

1.6.1 满足招标单位生产线的具体要求及技术参数；

1.6.2 满足相关国家及行业标准的相关要求。

1.6.3 工程竣工验收合格后质保24个月。

1.6.4 因招标工程的质量问题给招标单位造成的损失，相应中标单位应承担全部责任。

2.投标须知：

2.1  投标单位资格以及资格审查：

投标单位需具有独立法人资格，标书中提供企业简历表、企业营业执照、税务登记证、工业产品生产许可证、相关的质量证明材料等证明文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴。

2.2  投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.3  投标单位应按照招标活动日程安排按时参加招标活动，否则将按自动弃权处理。

2.4  投标单位中标后必须严格按照招标单位要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包。

2.5  投标报价：

报价表需根据技术要求及推荐技术方案，按照分项明细报价（主体工程明细、附属工程明细、运费、安装费等分项列明报价），便于招标委员会进行比较。

2.6  在递交投标书截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

2.7  投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效。

2.8  投标单位若对招标文件有疑问，应于2026年6月24日17：00前以盖章书面或扫描件形式向招标单位提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。若投标单位未能在招标单位规定时间内提出重大疑问，影响采购方招标的顺利进行，则取消相应投标资格并没收投标保证金。

2.9  招标单位提供招标书，招标书发出日期为2026年6月18日以前。参加招标单位通过顺丰快递方式向招标方投递密封好的标书参加本次招标活动（招标方接收投标文件最后时间为2026年6月28日9:00截止；投标文件投递按指定地址及指定收件人：湖北省武汉市东湖高新区九龙湖街51号 路德生物环保科技股份有限公司供应链管理部  陈生斤17720203747），电子版投标文件指定发送邮箱地址：gongyinglian2@road-group.com，参加招标单位于2026年6月28日9:00前需交纳投标保证金20000（贰万元整），投标保证金收款信息：开户名称:路德生物环保科技股份有限公司；开 户 行：武汉市工商银行洪山支行；账号：3202006709200139539，规定时间未交者视为自动放弃。中标单位的保证金转为合同履约保证金，在工程竣工验收合格后无息退还，未中标单位的保证金于招标结束中标单位签订合同后10个工作日内无息退还。

2.10 若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬投标价，则取消相关投标单位的投标资格，并没收投标保证金。

3.投标文件的编制：

投标人应按招标人的要求，认真制作商务投标文件、报价文件、技术投标文件。技术工艺图、单项工程参数性能及外形图等详情技术文件在技术投标文件详细列明。投标书和报价单中尤其要填写清楚分项明细、项目特征、品牌、计量单位、单价及合计金额，并在报价说明栏中用中文说明。

投标文件正本一份（商务部分、报价部分、技术投标部分合并装订成册）包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：

3.1商务部分：

3.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工业产品生产许可证。

3.1.2 法人代表资格证明书。

3.1.3 如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。

3.1.4 各种资质证书和获奖证书。

3.1.5 企业或公司简介、经营业绩、生产能力和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话等。

3.2 报价部分

3.2.1 按照招标书中技术要求及推荐技术方案填写明细报价单（便于招标委员会进行比价）。

3.2.2 报价文件中不许加行、涂抹或改写。

3.2.3 电报、电话、传真、微信等形式的报价概不接受。

投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签（盖章方式为骑缝落章）。

3.3  技术投标部分。

详见技术规格书要求。

技术交流联系人：田继涛18607251833，邮箱：tianjitao@road-group.com。投标截止日期前或联系技术交流联系人交流技术，或来路德环境总部进行技术交流，或到贵司进行技术交流，地址：武汉市东湖高新区九龙湖街51号 路德生物环保科技股份有限公司。

4.开标安排：

4.1  时间：2026年6月28日

4.2  地点：路德生物环保科技股份有限公司会议室

4.3  路德生物环保科技股份有限公司评标委员会成员。

4.4  评标小组对投标单位报价及企业情况综合评估排名，确定第一中标单位。

4.5  发放预中标通知书。

4.6  签订合同

（1）中标人应当自发出中标通知书之日起10个工作日内，与招标人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）如中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

（4）当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

4.7  履约保证金

（1）中标人应向招标人缴纳履约保证金，金额为20000（贰万元整）。（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

（2）如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，招标人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

5.评标原则：

5.1  评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评比。

5.1.1 投标报价评比。

5.1.2 企业资信评比。

5.1.3 执行合同的能力评比。

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40 | 所有有效报价中的最低报价为评标基准价。满分40分，其他投标人的报价得分=（评标基准价÷投标报价）×40。得分结果保留两位小数。 |
| 2 | 技术标准 | 40 | 工艺路线图、工程参数设计、外形图、外购件品牌、自制件材质、运营成本 |
| 3 | 供货时间保证程度 | 5 | 生产计划排产、安装工程进度 |
| 4 | 货物质量保证及价格优惠承诺、工程维修 | 5 | 质量满足要求10分； 供货单价合理5分。 |
| 5 | 公司情况、业绩 | 10 | 业绩、品牌、资质证书10分。 |

5.2  中标单位在中标后10日内与招标单位签定合同，如中标单位在宣布中标后10日内不与招标单位签定合同，视为不响应中标，保证金招标方可不退，取消中标资格，按照评标结果排名的顺序由第二单位进行递补。

5.3  不作解释的原则。

6.合同模板及付款方式：

合同模板见附件。

参考付款进度：合同签订预付30%货款，发货前支付30%货款，竣工验收合格后付20%货款，试运行满三个月正常支付10%，余10%货款作为质保金到期后支付。

支付方式：对公现汇或承兑汇票进行支付。

税务发票提供方式：中标单位收到相应货款前需开具对应货款13%增值税专用发票（一票制），经采购方审核发票无误后办理入账，质保金和验收款一起开票。

招标单位：路德生物环保技术（亳州）有限公司

招标地址：武汉市东湖高新区九龙湖街51号

联络部门：供应链管理部gongyinglian@road-group.com

联 络 人：陈生斤

电    话：17720203747

路德生物环保科技股份有限公司

供应链管理部

2026年6月18日

附件一：履约保证金保函（格式）（中标后开具）

致:(买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于    年    月   日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件二：报价表按照工程清单及技术偏差表填写。

技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号及内容 | 投标文件章节及条款号及内容 | 响应/ 偏离 | 偏差说明 | 内容页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对招标文件第五章供货要求中的技术要求逐条响应并进行说明。“响应/偏离”栏应填写“响应” 或“正偏离或负偏离”。

不允许单纯复制粘贴原招标文件的技术要求，需深化提供推荐工程型号及技术参数，否则评标委员会将否决投标。

投 标 人 ：                            （ 盖 单 位 章 ）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字）

年      月     日

附件三：

一、2台套生物质热风炉（绝热燃烧室维修）技术规格书；

二、采购合同模板；

三、报价清单；

四、图纸；

五、外购件清单；